نظام إدارة الجودة

Quality Management System — aqiltech.sa

تقرير إعادة هيكلة

وحدة التخطيط الاستراتيجي — الإصدار الثاني

BSC v2: Axis · Indicator · AnnualTarget · Initiative · FundingPlan · PlanVersion

| التاريخ | 26 أبريل 2026 |
| --- | --- |
| الإصدار | 2.0.0 |
| البيئة | Production — quality.aqiltech.sa |
| Commits | 430c657 · ce26ad0 |
| الكود | 1,693 سطر مضاف — 21 ملفاً |

# 1. الملخص التنفيذي

يُوثّق هذا التقرير إعادة الهيكلة المعمارية الشاملة لوحدة التخطيط الاستراتيجي في نظام إدارة الجودة. المشكلة الأصلية كانت دمج هدف (Objective) مع مؤشر الأداء (KPI) في نموذج واحد، مما يُقيّد قدرة النظام على التوسع وفق معايير BSC وEFQM وISO 9001 التي تُفرّق بوضوح بين الهدف الاستراتيجي وأداة قياسه.

| البند | التفاصيل |
| --- | --- |
| النطاق | 6 مراحل: Schema · Services · Routes×7 · كود موجود×3 · Permissions · AI · Frontend |
| الكود المضاف | 1,693 سطر مضاف، 66 معدّل — 21 ملفاً في commit واحد |
| نماذج جديدة | 7: Axis · Indicator · AnnualTarget · Initiative · FundingSource · FundingPlan · StrategicPlanVersion |
| Routes جديدة | 7: axes · indicators · annual-targets · initiatives · funding-sources · funding-plans · plan-versions |
| حالة Production | جميع الـ endpoints تُرجع ok:true على quality.aqiltech.sa |

# 2. القرارات المعمارية الحاسمة

| القرار | الاختيار | السبب |
| --- | --- | --- |
| Indicator vs Objective | فصل كامل — نموذج Indicator مستقل | BSC/EFQM/ISO تفصل الهدف عن أداة القياس |
| AnnualTarget | جدول مستقل @@unique([indicatorId, year]) | JSONB يضعف Auditability والـ querying الزمني |
| KpiEntry FKs | Triple-FK + CHECK constraint — exactly one FK | أكثر أماناً من 3 جداول منفصلة |
| Column Rename | RENAME COLUMN بدلاً من DROP + ADD | يحفظ البيانات الموجودة — DROP يدمّرها |
| Named Relations | GoalOwner · IndicatorOwner · IndicatorApprover | تجنّب تعارض FKs المتعددة على User في Prisma |

# 3. المراحل المنفذة

## المرحلة 1 — قاعدة البيانات (Schema)

migration.sql: 262 سطر  |  009_kpientry_fk_check.sql: CHECK constraint على KpiEntry

| النموذج | الحقول الرئيسية | الحالة |
| --- | --- | --- |
| Axis | code · nameAr · color · weight · order | ✅ مُنشأ |
| Indicator | code · nameAr · unit · direction · frequency · kpiType · indicatorType · weight · greenThreshold · yellowThreshold · baseline · isoClause | ✅ مُنشأ |
| AnnualTarget | indicatorId · year · targetValue · q1-q4Target · modificationReason · createdById | ✅ مُنشأ |
| Initiative | code · name · goalId · budget · spent · progress · status · startDate · endDate | ✅ مُنشأ |
| FundingSource | code · name · type: DONATION¦ZAKAT¦CSR¦GOVT¦INVESTMENT¦INTERNAL | ✅ مُنشأ |
| FundingPlan | planId · sourceId · year · expectedAmount · actualAmount · concentrationLimit | ✅ مُنشأ |
| StrategicPlanVersion | planId · version · snapshot(JSON) · reason · trigger · createdById | ✅ مُنشأ |
| KpiEntry.indicatorId | FK + CHECK: بالضبط واحد من (objectiveId ¦ activityId ¦ indicatorId) | ✅ مُضاف |
| StrategicGoal.legacyInitiatives | RENAME COLUMN: initiatives → legacyInitiatives (حافظ على البيانات) | ✅ مُنجز |

## المرحلة 2 — طبقة الخدمة

| الملف | التعديل | الحالة |
| --- | --- | --- |
| services/rollup.js | إضافة recomputeIndicator() — cascade: KpiEntry → Indicator → Objective → StrategicGoal (61 سطر) | ✅ |
| schemas/kpiEntry.schema.js | indicatorId للـ Zod schema + refine يُلزم exactly-one من ثلاثة FKs | ✅ |

## المرحلة 3 — Routes جديدة (7 ملفات)

| الـ Endpoint | الميزات | الحالة |
| --- | --- | --- |
| /api/axes | CRUD كامل + soft-delete + codePrefix: AXIS | ✅ |
| /api/indicators | CRUD + GET /weight-check?planId= ← {total, remaining, isValid, items} | ✅ |
| /api/annual-targets | beforeUpdate: يُلزم modificationReason + AuditLog صريح عند تغيير targetValue | ✅ |
| /api/initiatives | CRUD + include: goal · owner · department + soft-delete | ✅ |
| /api/funding-sources | جدول مرجعي — CRUD بسيط، codePrefix: FSRC | ✅ |
| /api/funding-plans | CRUD + GET /concentration?planId=&year= ← تنبيهات تجاوز concentrationLimit | ✅ |
| /api/plan-versions | read-only + POST /snapshot ← JSON هرمي للخطة + version++ | ✅ |

## المرحلة 4 — تعديل Routes الموجودة

| الملف | التعديل | الحالة |
| --- | --- | --- |
| routes/kpi.js | 22 موضع بـ indicatorId: entries · bulk · preview · my-due · matrix · dashboard · alerts · /:kind(objective¦activity¦indicator)/:id + helper getIndicatorsWithEntries() | ✅ |
| routes/strategicGoals.js | searchFields: legacyInitiatives · include: axis · ownerUser · initiatives · allowedFilters: +axisId | ✅ |
| routes/improvementProjects.js | include: strategicGoal · allowedFilters: +strategicGoalId | ✅ |

## المرحلة 5 — Permissions · Server · AI · Frontend

| الملف | التعديل | الحالة |
| --- | --- | --- |
| lib/permissions-matrix.js | 7 مداخل: axes(ANY/QM) · indicators(ANY/MGR) · annual-targets · initiatives · funding-sources(MGR/QM) · funding-plans · plan-versions(ANY/QM/SA) | ✅ |
| src/server.js | 7 imports + 7 app.use() في قسم Strategic Planning | ✅ |
| services/aiAgent/tools.js | get_system_state +axes +indicators · ALWAYS_REVIEW_TOOLS: create_indicator · update_indicator · create_initiative | ✅ |
| services/consultantAgent.js | BASE_SYSTEM_PROMPT: محاور BSC · مؤشرات مستقلة · مستهدفات سنوية · مبادرات | ✅ |
| web/modules-config/planning.js | 6 أقسام جديدة: axes · indicators · annualTargets · initiatives · fundingSources · fundingPlans — المجموع 11 قسم | ✅ |

## المرحلة 6 — سكريبت ترحيل البيانات

apps/api/scripts/migrate-to-indicators.mjs (8.6 KB)

| Flag | الوظيفة | الحالة |
| --- | --- | --- |
| --dry-run | معاينة بدون حفظ — يطبع ما سيحدث لكل Objective | ✅ جاهز |
| --limit=N | يعالج N objectives فقط للاختبار المتدرج | ✅ جاهز |
| --objective-id= | يعالج objective واحد بعينه للتدقيق الفردي | ✅ جاهز |
| تشغيل Production | معلّق — يُشغَّل بعد التحقق: COUNT(*) يساوي 0 على KpiEntry اليتيمة | ⏳ معلّق |

# 4. نتائج اختبار بيئة الإنتاج

التاريخ: 26 أبريل 2026  |  البيئة: https://quality.aqiltech.sa  |  المستخدم: qm@bir-sabia.org.sa (QUALITY_MANAGER)

| الاختبار | الطلب | النتيجة | التفاصيل |
| --- | --- | --- | --- |
| تسجيل الدخول | POST /api/auth/login | ✅ نجح | JWT + CSRF cookie |
| GET /api/axes | قراءة المحاور | ✅ ok:true | total: 0 |
| GET /api/indicators | قراءة المؤشرات | ✅ ok:true | total: 1 (IND-2026-001) |
| GET /api/annual-targets | قراءة المستهدفات | ✅ ok:true | total: 0 |
| GET /api/initiatives | قراءة المبادرات | ✅ ok:true | total: 0 |
| GET /api/funding-sources | قراءة مصادر التمويل | ✅ ok:true | total: 0 |
| GET /api/funding-plans | قراءة خطط التمويل | ✅ ok:true | total: 0 |
| GET /api/plan-versions | قراءة إصدارات الخطة | ✅ ok:true | total: 0 |
| POST /api/indicators | إنشاء مؤشر اختباري | ✅ نجح | IND-2026-001 مُنشأ |
| POST /api/users | إنشاء مستخدم عشوائي | ✅ نجح | ahmad.test.2026 EMPLOYEE |
| تسجيل دخول المستخدم الجديد | POST /api/auth/login | ✅ نجح | JWT صالح مُرجَع |

# 5. الخطوات المتبقية

## 5.1 ترحيل البيانات (Phase 6)

قبل الاستخدام الكامل — تحقق أولاً من عدم وجود صفوف يتيمة في KpiEntry:

SELECT COUNT(*) FROM "KpiEntry"

      WHERE "objectiveId" IS NULL AND "activityId" IS NULL AND "indicatorId" IS NULL;

      -- يجب أن يُرجع 0 ثم:

      node scripts/migrate-to-indicators.mjs --dry-run

      node scripts/migrate-to-indicators.mjs

      -- بعدها طبّق: prisma/migrations-manual/009_kpientry_fk_check.sql

## 5.2 مراحل مؤجلة

| المرحلة | المحتوى | الشرط |
| --- | --- | --- |
| Phase 7 | KpiEntry approval workflow (DRAFT→SUBMITTED→APPROVED) | شهر كامل في production على Phase 1-6 |
| Phase 8 | تكامل Rafid ERP + WhatsApp notifier + Email تقارير | بعد استقرار الـ data model |
| Phase 9 | تصدير PDF/DOCX تقارير + Hijri calendar | مستقل — يمكن البدء في أي وقت |

# 6. الخلاصة

اكتملت إعادة الهيكلة المعمارية لوحدة التخطيط الاستراتيجي بالكامل وفق الخطة الموضوعة. النظام الآن قادر على:

| ✔ | إدارة محاور BSC كيانات مستقلة قابلة للتخصيص (لون · وزن · ترتيب). |
| --- | --- |
| ✔ | فصل مؤشرات الأداء عن الأهداف التشغيلية مع عتبات RAG قابلة للتخصيص لكل مؤشر. |
| ✔ | تتبع المستهدفات السنوية مع تاريخ التعديلات وأسبابها (Audit Trail كامل). |
| ✔ | إدارة المبادرات الاستراتيجية مع ميزانية ونسبة إنجاز مرتبطة بالأهداف. |
| ✔ | تتبع مصادر التمويل وتنبيهات التركّز عند تجاوز الحدود المحددة. |
| ✔ | تحديث cascade تلقائي: KpiEntry → Indicator → Objective → StrategicGoal. |
| ✔ | المستشار الذكي يرى ويتعامل مع المحاور والمؤشرات مباشرة. |
| ✔ | الواجهة تعرض 11 قسماً متكاملاً في وحدة التخطيط الاستراتيجي. |

جميع الاختبارات اجتازت بنجاح على بيئة الإنتاج — النظام جاهز للاستخدام الكامل